## Slide 1
TIK2111 • MANAJEMEN PROYEK TI
Struktur Organisasi, Peran &
Kepemimpinan Tim Proyek TI
Komunikasi & Etika Profesional dalam Tim Proyek
Pertemuan 3 • Sub-CPMK 2
Program Studi D3 Teknik Informatika — Fakultas Vokasi USU
Zulhamsyah Fachrurrazi Nasution, S.Kom., M.MSI

## Slide 2
RECAP PERTEMUAN SEBELUMNYA
Sebelumnya Kita Sudah Belajar…
1
PMBOK
Standar praktik terbaik dengan 10 bidang pengetahuan sebagai dasar pendekatan predictive
2
Agile & Scrum
Pendekatan adaptive & iteratif melalui siklus Sprint, cocok untuk kebutuhan yang dinamis
3
Memilih Metodologi
Bergantung pada kejelasan requirement, keterlibatan klien, dan toleransi risiko proyek
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 2/26

## Slide 3
PETA PEMBELAJARAN
Agenda Hari Ini
1
Struktur organisasi proyek: Fungsional, Matriks, Projectized
2
Peran-peran dalam tim proyek TI
3
Kompetensi & gaya kepemimpinan project manager
4
Komunikasi efektif dalam tim proyek
5
Etika profesional dalam manajemen proyek
6
Studi kasus & diskusi kelompok
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 3/26

## Slide 4
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Sub-CPMK 2
Mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi, peran, kepemimpinan, komunikasi, dan etika profesional dalam tim proyek TI.
Fokus Pertemuan Ini — Indikator Pencapaian
Menjelaskan struktur organisasi dan peran dalam tim proyek
Menjelaskan prinsip kepemimpinan dalam pengelolaan proyek TI
Menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam tim proyek
Menjelaskan etika profesional dalam manajemen proyek
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 4/26

## Slide 5
PEMANTIK DISKUSI
Sebelum Kita Mulai…
?
“Menurut Anda, apa perbedaan antara memimpin (leading) dan mengelola (managing) sebuah tim proyek?”
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 5/26

## Slide 6
STRUKTUR ORGANISASI
Mengapa Struktur Organisasi Penting?
1
Otoritas Project Manager
Menentukan seberapa besar wewenang PM terhadap sumber daya & keputusan proyek
2
Kecepatan Keputusan
Mempengaruhi alur komunikasi dan seberapa cepat keputusan dapat diambil
3
Alokasi Sumber Daya
Menentukan bagaimana sumber daya dibagi antara proyek dan fungsi organisasi
4
Dukungan Organisasi
Berdampak pada tingkat dukungan manajemen terhadap keberhasilan proyek
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 6/26

## Slide 7
STRUKTUR ORGANISASI
Tiga Jenis Struktur Organisasi Proyek
1
Fungsional
Tim dikelompokkan berdasarkan fungsi/departemen; PM memiliki otoritas terbatas.
2
Matriks
Kombinasi fungsional & proyek; anggota tim melapor ke dua manajer sekaligus.
3
Projectized
Tim dibentuk khusus untuk proyek; PM memiliki otoritas penuh atas tim & anggaran.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 7/26

## Slide 8
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Fungsional
Karyawan dikelompokkan berdasarkan spesialisasi (mis. departemen IT, keuangan); proyek dijalankan dalam satu departemen fungsional.
KELEBIHAN
Jalur karier jelas bagi anggota tim
Spesialisasi keahlian lebih mendalam
KETERBATASAN
Otoritas PM rendah atau tidak ada
Koordinasi lintas departemen sulit
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 8/26

## Slide 9
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Projectized (Proyek)
Tim dedicated penuh untuk proyek, terpisah dari struktur fungsional; PM memiliki kendali penuh atas tim dan anggaran.
KELEBIHAN
Pengambilan keputusan lebih cepat
Loyalitas tim tinggi terhadap tujuan proyek
KETERBATASAN
Duplikasi sumber daya antarproyek
Ketidakpastian karier setelah proyek selesai
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 9/26

## Slide 10
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Matriks: Tiga Varian
1
Matriks Lemah
Otoritas PM rendah, mirip struktur fungsional. Manajer fungsional lebih dominan.
2
Matriks Seimbang
Otoritas PM dan manajer fungsional relatif setara dalam pengambilan keputusan.
3
Matriks Kuat
Otoritas PM tinggi, mendekati struktur projectized. PM lebih dominan.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 10/26

## Slide 11
STRUKTUR ORGANISASI
Perbandingan Ketiga Struktur
Aspek
Fungsional
Matriks
Projectized
Otoritas Project Manager
Rendah / Tidak ada
Rendah hingga Tinggi
Tinggi hingga Penuh
Ketersediaan Sumber Daya
Rendah / Tidak ada
Rendah hingga Tinggi
Tinggi hingga Penuh
Pengelola Anggaran
Manajer Fungsional
Campuran
Project Manager
Peran Administratif PM
Paruh Waktu
Paruh s.d. Penuh Waktu
Penuh Waktu
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 11/26

## Slide 12
PERAN TIM
Peran-Peran dalam Tim Proyek TI
1
Project
Sponsor
2
Project
Manager
3
Business
Analyst
4
System/Solution
Architect
5
Developer /
Programmer
6
QA /
Tester
7
UI/UX
Designer
8
DevOps
Engineer
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 12/26

## Slide 13
PERAN TIM
Project Manager: Peran Sentral dalam Tim
1
Menjembatani kebutuhan stakeholder dengan kapabilitas tim teknis
2
Membangun visi bersama dan menjaga motivasi tim sepanjang proyek
3
Mengambil keputusan di bawah ketidakpastian dan tekanan waktu
4
Menyelesaikan konflik antaranggota tim maupun dengan stakeholder
5
Menjadi teladan dalam etika kerja dan tanggung jawab profesional
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 13/26

## Slide 14
KEPEMIMPINAN
Kompetensi Project Manager
1
Ways of Working
Kemampuan teknis: metodologi, tools, dan proses manajemen proyek (predictive, agile, hybrid).
2
Power Skills
Kemampuan interpersonal: komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, dan penyelesaian konflik.
3
Business Acumen
Pemahaman konteks bisnis & strategi organisasi agar keputusan proyek selaras dengan tujuan bisnis.
Kerangka ini dikenal sebagai PMI Talent Triangle®.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 14/26

## Slide 15
KEPEMIMPINAN
Apa Itu Kepemimpinan dalam Proyek?
“Kemampuan memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan tim agar bekerja secara efektif menuju tujuan proyek bersama.”
Kepemimpinan berbeda dengan otoritas formal — seorang PM bisa memiliki jabatan, namun kepemimpinan sejati muncul dari kepercayaan dan pengaruh yang dibangun bersama tim.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 15/26

## Slide 16
KEPEMIMPINAN
Lima Gaya Kepemimpinan dalam Proyek
1
Otoriter
PM mengambil keputusan sendiri dengan sedikit masukan tim
2
Demokratis
Keputusan diambil bersama melalui diskusi dan masukan tim
3
Delegative
Tim diberi kebebasan besar untuk mengatur pekerjaannya sendiri
4
Kepeminpinan Melayani
PM berfokus melayani & memberdayakan kebutuhan tim
5
Transformational
PM menginspirasi tim melalui visi dan perubahan positif
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 16/26

## Slide 17
KEPEMIMPINAN
Leadership vs. Management dalam Proyek
LEADERSHIP
Membangun visi dan arah jangka panjang
Menginspirasi dan memotivasi tim
Mendorong perubahan dan inovasi
MANAGEMENT
Merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan
Menjaga proses berjalan sesuai standar
Memastikan efisiensi dan konsistensi
Project manager yang efektif menjalankan keduanya secara seimbang.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 17/26

## Slide 18
KOMUNIKASI
Mengapa Komunikasi Sangat Penting?
“Sebagian besar waktu seorang project manager dihabiskan untuk berkomunikasi — dengan tim, klien, sponsor, maupun stakeholder lainnya.”
Memastikan seluruh tim memahami tujuan dan ekspektasi proyek
Mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan kerja
Membangun kepercayaan antara tim, klien, dan stakeholder
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 18/26

## Slide 19
KOMUNIKASI
Empat Elemen Rencana Komunikasi Proyek
1
Siapa
Stakeholder mana yang perlu menerima informasi (klien, tim, sponsor, dsb.)
2
Apa
Jenis informasi yang perlu disampaikan (progres, risiko, keputusan)
3
Kapan
Frekuensi dan waktu penyampaian informasi (harian, mingguan, per milestone)
4
Bagaimana
Media atau saluran yang digunakan (rapat, email, dashboard, chat)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 19/26

## Slide 20
KOMUNIKASI
Hambatan Komunikasi Umum & Cara Mengatasinya
1
Informasi tidak konsisten antaranggota tim
Gunakan satu sumber informasi resmi (mis. dokumen bersama, dashboard proyek)
2
Tim bekerja jarak jauh / lintas zona waktu
Tetapkan jadwal komunikasi rutin dan gunakan alat kolaborasi daring
3
Istilah teknis sulit dipahami stakeholder non-teknis
Sesuaikan bahasa & tingkat detail dengan audiens penerima
4
Umpan balik yang terlambat atau tidak jelas
Buat mekanisme pelaporan berkala dengan format yang standar
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 20/26

## Slide 21
ETIKA PROFESIONAL
Empat Pilar Etika Profesional (PMI Code of Ethics)
R
Responsibility
Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan konsekuensinya.
R
Respect
Menghormati diri sendiri, orang lain, dan sumber daya yang dipercayakan.
F
Fairness
Bersikap adil dan objektif dalam pengambilan keputusan.
H
Honesty
Berkomunikasi secara jujur dan transparan dalam segala hal.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 21/26

## Slide 22
STUDI KASUS
Konflik dalam Tim Proyek
STUDI KASUS
Dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi kampus, seorang developer senior sering mengabaikan estimasi waktu yang disepakati dan bekerja dengan caranya sendiri tanpa berkoordinasi dengan anggota tim lain. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan anggota tim lain yang merasa pekerjaannya terhambat, dan tenggat waktu proyek mulai terancam.
Sebagai project manager, bagaimana Anda akan menangani situasi ini?
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 22/26

## Slide 23
STUDI KASUS
Diskusi: Respons Kepemimpinan yang Tepat
Diskusikan dalam kelompok kecil, kaitkan jawaban Anda dengan konsep gaya kepemimpinan, komunikasi, dan etika profesional yang telah dipelajari.
Gaya kepemimpinan apa yang paling sesuai untuk situasi ini?
Bagaimana pendekatan komunikasi yang tepat untuk menyelesaikan konflik ini?
Prinsip etika profesional mana yang relevan diterapkan di sini?
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 23/26

## Slide 24
RANGKUMAN
Poin-Poin Penting
✓
Struktur organisasi (Fungsional, Matriks, Projectized) menentukan seberapa besar otoritas project manager
✓
Tim proyek TI terdiri dari berbagai peran yang saling melengkapi, dari sponsor hingga developer
✓
Kepemimpinan efektif menggabungkan Ways of Working, Power Skills, dan Business Acumen
✓
Komunikasi yang terencana dan etika profesional (Responsibility, Respect, Fairness, Honesty) adalah kunci keberhasilan tim proyek
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 24/26

## Slide 25
PENUTUP
Referensi
1
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition. PMI, 2021.
2
Project Management Institute. PMI Code of Ethics and Professional Conduct. PMI.
3
Schwalbe, K. Information Technology Project Management. Cengage Learning.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 25/26

## Slide 26
Terima Kasih
Pertanyaan & Diskusi
Pertemuan berikutnya: Ruang Lingkup Proyek dan Work Breakdown Structure (WBS)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 3 • 26/26