## Slide 1
TIK2111 • MANAJEMEN PROYEK TI
Metodologi & Standar
Manajemen Proyek TI
PMBOK • Agile / Scrum
Pertemuan 2 • Sub-CPMK 1
Program Studi D3 Teknik Informatika — Fakultas Vokasi USU
Zulhamsyah Fachrurrazi Nasution, S.Kom., M.MSI

## Slide 2
RECAP PERTEMUAN SEBELUMNYA
Sebelumnya Kita Sudah Belajar…
1
Apa Itu Proyek?
Usaha sementara, unik, dan berkembang bertahap — berbeda dari kegiatan operasional
2
Triple Constraint
Ruang lingkup, waktu, biaya saling terkait, dijaga keseimbangannya demi mutu
3
Siklus Hidup Proyek
5 fase: Inisiasi, Perencanaan, Eksekusi, Monitoring & Pengendalian, Penutupan
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 2/24

## Slide 3
PETA PEMBELAJARAN
Agenda Hari Ini
1
Apa itu metodologi & standar manajemen proyek
2
Mengenal PMBOK: bidang pengetahuan & prinsip
3
Mengenal Agile: nilai & prinsip
4
Scrum: peran, elemen, dan siklus sprint
5
Membandingkan & memilih metodologi yang tepat
6
Studi kasus & diskusi kelompok
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 3/24

## Slide 4
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Sub-CPMK 1
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, siklus hidup, serta metodologi dan standar manajemen proyek TI (PMBOK, Agile/Scrum).
Fokus Pertemuan Ini — Indikator Pencapaian
Menjelaskan konsep metodologi dan standar manajemen proyek
Menjelaskan kerangka kerja PMBOK beserta bidang pengetahuan utamanya
Menjelaskan nilai, prinsip Agile, dan framework Scrum
Membandingkan pendekatan predictive dan adaptive untuk memilih metodologi yang tepat pada studi kasus
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 4/24

## Slide 5
PEMANTIK DISKUSI
Sebelum Kita Mulai…
?
“Menurut Anda, apakah semua proyek TI harus direncanakan secara rinci sejak awal, atau bisa dikerjakan bertahap sambil berjalan?”
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 5/24

## Slide 6
KONSEP DASAR
Apa Itu Metodologi Manajemen Proyek?
“Kerangka kerja (framework) berisi prinsip, proses, dan praktik terstruktur yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek secara konsisten.”
Standar (mis. PMBOK) bersifat panduan praktik terbaik yang fleksibel dan dapat disesuaikan (tailoring); metodologi tertentu (mis. Scrum, PRINCE2) umumnya lebih preskriptif dan langkah-langkahnya lebih spesifik.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 6/24

## Slide 7
KONSEP DASAR
Mengapa Proyek TI Perlu Standar & Metodologi?
1
Konsistensi Proses
Memberikan langkah kerja yang seragam antarproyek dan antaranggota tim
2
Mengurangi Risiko
Menekan risiko kegagalan akibat pendekatan yang tidak terstruktur (ad-hoc)
3
Bahasa yang Sama
Memudahkan komunikasi tim & stakeholder dengan terminologi yang konsisten
4
Praktik Terbaik
Menyediakan tolok ukur (benchmark) dari pengalaman industri yang telah teruji
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 7/24

## Slide 8
PENDEKATAN PREDICTIVE
Mengenal PMBOK Guide (PMI)
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
Diterbitkan oleh Project Management Institute (PMI); berisi kumpulan praktik terbaik manajemen proyek yang diakui secara global.
Bersifat panduan (best practice), bukan aturan kaku — dapat disesuaikan (tailoring) dengan karakteristik proyek.
Perkembangan Edisi
Edisi ke-6 & sebelumnya: terstruktur atas 5 Process Groups × 10 Knowledge Areas
Edisi ke-7 (2021): bergeser ke pendekatan berbasis 12 prinsip & performance domain
Kerangka 5 fase & 10 knowledge areas tetap relevan sebagai dasar pembelajaran
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 8/24

## Slide 9
PENDEKATAN PREDICTIVE
10 Bidang Pengetahuan (Knowledge Areas) PMBOK
1
Integrasi
2
Ruang Lingkup
3
Jadwal
4
Biaya
5
Mutu
6
Sumber Daya
7
Komunikasi
8
Risiko
9
Pengadaan
10
Stakeholder
Setiap knowledge area berisi proses-proses yang tersebar pada kelima fase siklus hidup proyek.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 9/24

## Slide 10
PENDEKATAN PREDICTIVE
Kelebihan & Keterbatasan Pendekatan Predictive
KELEBIHAN
Terstruktur, jelas, dan mudah dipantau progresnya
Dokumentasi lengkap sejak awal proyek
Cocok untuk requirement yang stabil & regulasi ketat
KETERBATASAN
Kurang fleksibel terhadap perubahan di tengah proyek
Umpan balik pengguna baru diperoleh di akhir proyek
Risiko tinggi bila requirement ternyata berubah
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 10/24

## Slide 11
PENDEKATAN ADAPTIVE
Mengenal Agile
“Pendekatan pengembangan yang iteratif dan inkremental, menekankan kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan, dan penyampaian nilai secara bertahap.”
4 Nilai Utama Agile Manifesto (2001)
Individu & interaksi lebih diutamakan daripada proses & alat
Perangkat lunak yang berjalan lebih diutamakan daripada dokumentasi lengkap
Kolaborasi dengan pelanggan lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak
Tanggap terhadap perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana kaku
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 11/24

## Slide 12
PENDEKATAN ADAPTIVE
Prinsip Kunci di Balik Agile
1
Kepuasan pelanggan melalui penyampaian hasil kerja secara awal & berkelanjutan
2
Menyambut perubahan requirement, bahkan pada tahap akhir pengembangan
3
Penyampaian hasil kerja yang berfungsi secara sering (mis. mingguan)
4
Kolaborasi harian antara pelaku bisnis dan tim pengembang
5
Tim yang self-organizing dan memiliki motivasi tinggi
6
Refleksi berkala untuk terus meningkatkan efektivitas tim
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 12/24

## Slide 13
PENDEKATAN ADAPTIVE
Scrum: Framework Agile Paling Populer
“Scrum adalah framework Agile untuk mengelola pengembangan produk secara iteratif dalam siklus pendek yang disebut Sprint (biasanya 1–4 minggu).”
Setiap Sprint menghasilkan increment produk yang berpotensi dapat dirilis
Fokus pada transparansi, inspeksi, dan adaptasi secara berkelanjutan
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 13/24

## Slide 14
PENDEKATAN ADAPTIVE
Tiga Peran Utama dalam Scrum
PO
Product Owner
Menentukan prioritas dan isi product backlog; mewakili kebutuhan stakeholder dan pengguna.
SM
Scrum Master
Memfasilitasi tim, menghilangkan hambatan (impediments), dan menjaga penerapan Scrum berjalan baik.
DT
Development Team
Tim lintas fungsi yang mengerjakan backlog menjadi produk (increment) yang siap pakai.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 14/24

## Slide 15
PENDEKATAN ADAPTIVE
Siklus Sprint dalam Scrum
1
Product
Backlog
2
Sprint
Planning
3
Sprint
(Daily Scrum)
4
Sprint
Review
5
Sprint
Retrospective
Setelah Sprint Retrospective, tim kembali ke Product Backlog untuk merencanakan Sprint berikutnya — siklus ini berulang hingga produk selesai.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 15/24

## Slide 16
PERBANDINGAN
PMBOK/Waterfall vs. Agile/Scrum
Aspek
PMBOK / Waterfall
Agile / Scrum
Perencanaan
Rinci di awal proyek
Bertahap, per Sprint
Respons Perubahan
Cenderung kaku
Fleksibel & adaptif
Keterlibatan Klien
Terutama di awal & akhir
Berkelanjutan, tiap Sprint
Penyampaian Hasil
Di akhir proyek
Inkremental, tiap Sprint
Dokumentasi
Lengkap & formal
Secukupnya (lean)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 16/24

## Slide 17
PERBANDINGAN
Faktor Pemilihan Metodologi yang Tepat
1
Kejelasan dan stabilitas requirement proyek
2
Ukuran dan lokasi tim (satu lokasi vs. tersebar)
3
Tingkat keterlibatan klien yang memungkinkan
4
Toleransi risiko dan regulasi yang berlaku pada proyek
5
Budaya organisasi dan pengalaman tim sebelumnya
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 17/24

## Slide 18
PERBANDINGAN
Pendekatan Hybrid: Menggabungkan Keduanya
“Menggabungkan elemen predictive & adaptive — misalnya perencanaan tingkat tinggi (ruang lingkup, anggaran) menggunakan pendekatan waterfall, sementara eksekusi pengembangan menggunakan sprint ala Agile.”
Pendekatan hybrid semakin umum diterapkan pada proyek TI skala menengah hingga besar, terutama saat organisasi butuh kepastian anggaran namun tetap ingin fleksibel dalam eksekusi teknis.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 18/24

## Slide 19
REFERENSI TAMBAHAN
Standar & Metodologi Lain yang Perlu Diketahui
1
PRINCE2
Projects IN Controlled Environments — metodologi berbasis proses, populer di Eropa & Inggris
2
ISO 21500
Panduan internasional untuk praktik manajemen proyek lintas industri
3
Sertifikasi PMI
PMP (Project Management Professional) dan CAPM untuk praktisi manajemen proyek
4
Sertifikasi Scrum
PSM (Professional Scrum Master) dan CSM (Certified ScrumMaster) untuk praktisi Agile
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 19/24

## Slide 20
STUDI KASUS
Dua Proyek, Dua Karakteristik Berbeda
PROYEK A
Implementasi sistem informasi akademik dengan requirement yang sudah jelas dan disetujui pimpinan, harus selesai sesuai kontrak dan anggaran tetap.
PROYEK B
Pengembangan aplikasi startup kampus, di mana fitur produk masih akan terus disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 20/24

## Slide 21
STUDI KASUS
Diskusi: Metodologi Mana yang Lebih Cocok?
Untuk Proyek A dan Proyek B pada slide sebelumnya, tentukan metodologi yang lebih sesuai (Predictive/PMBOK, Agile/Scrum, atau Hybrid) beserta alasannya.
Pertimbangkan: kejelasan requirement, keterlibatan klien, dan toleransi risiko
Diskusikan dalam kelompok kecil (±5 menit)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 21/24

## Slide 22
RANGKUMAN
Poin-Poin Penting
✓
Metodologi & standar memberi struktur, konsistensi, dan bahasa yang sama dalam mengelola proyek
✓
PMBOK menawarkan pendekatan predictive dengan 10 bidang pengetahuan sebagai dasar praktik terbaik
✓
Agile & Scrum menawarkan pendekatan adaptive yang iteratif melalui siklus Sprint
✓
Pemilihan metodologi bergantung pada kejelasan requirement, keterlibatan klien, dan toleransi risiko proyek
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 22/24

## Slide 23
PENUTUP
Referensi
1
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition. PMI, 2021.
2
Schwalbe, K. Information Technology Project Management. Cengage Learning.
3
Beck, K., et al. Manifesto for Agile Software Development. agilemanifesto.org, 2001.
4
Schwaber, K. & Sutherland, J. The Scrum Guide. scrumguides.org.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 23/24

## Slide 24
Terima Kasih
Pertanyaan & Diskusi
Pertemuan berikutnya: Struktur Organisasi, Peran, dan Kepemimpinan Tim Proyek TI
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 2 • 24/24