## Slide 1
TIK2111 • MANAJEMEN PROYEK TI
Ruang Lingkup Proyek &
Work Breakdown Structure (WBS)
Pertemuan 4 • Sub-CPMK 3
Program Studi D3 Teknik Informatika — Fakultas Vokasi USU
Zulhamsyah Fachrurrazi Nasution, S.Kom., M.MSI

## Slide 2
RECAP PERTEMUAN SEBELUMNYA
Sebelumnya Kita Sudah Belajar…
Struktur Organisasi
Fungsional, Matriks, dan Projectized menentukan otoritas project manager
Peran Tim & Kepemimpinan
Beragam peran dalam tim TI, dan pentingnya Ways of Working, Power Skills, Business Acumen
Komunikasi & Etika
Rencana komunikasi terstruktur dan etika profesional (Responsibility, Respect, Fairness, Honesty)
1
2
3
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 2/22

## Slide 3
PETA PEMBELAJARAN
Agenda Hari Ini
1
Apa itu ruang lingkup proyek (project scope)
2
Scope statement & scope creep
3
Apa itu Work Breakdown Structure (WBS)
4
Cara menyusun WBS yang baik
5
Contoh WBS proyek TI
6
Studi kasus & diskusi kelompok
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 3/22

## Slide 4
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Sub-CPMK 3
Mahasiswa mampu menyusun ruang lingkup proyek (project scope) dan Work Breakdown Structure (WBS).
Fokus Pertemuan Ini — Indikator Pencapaian
Menjelaskan konsep ruang lingkup proyek dan risiko scope creep
Menjelaskan tujuan dan karakteristik WBS yang baik
Menyusun WBS untuk sebuah studi kasus proyek TI secara terstruktur
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 4/22

## Slide 5
PEMANTIK DISKUSI
Sebelum Kita Mulai…
?
“Menurut Anda, mengapa banyak proyek TI mengalami ‘scope creep’ — ruang lingkup yang terus membengkak dari rencana awal?”
Diskusi singkat 3–5 menit — beberapa mahasiswa berbagi pendapat
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 5/22

## Slide 6
RUANG LINGKUP PROYEK
Apa Itu Ruang Lingkup Proyek?
“Batasan yang mendefinisikan seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil proyek sesuai fitur dan fungsi yang disyaratkan.”
Ruang lingkup menjawab pertanyaan: apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam pekerjaan proyek ini?
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 6/22

## Slide 7
RUANG LINGKUP PROYEK
Komponen Project Scope Statement
Deliverables
Hasil/produk konkret yang akan diserahkan pada akhir proyek
Exclusions
Hal-hal yang secara eksplisit TIDAK termasuk dalam ruang lingkup proyek
Constraints
Batasan yang membatasi pilihan tim (waktu, anggaran, teknologi)
Assumptions
Asumsi yang dianggap benar tanpa pembuktian saat perencanaan
1
2
3
4
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 7/22

## Slide 8
RUANG LINGKUP PROYEK
Scope Creep: Penyebab & Dampak
“Penambahan fitur atau pekerjaan secara bertahap tanpa melalui proses persetujuan perubahan yang formal.”
PENYEBAB UMUM
Ruang lingkup awal tidak didefinisikan dengan jelas
Permintaan perubahan dari klien tanpa proses formal
Komunikasi stakeholder yang kurang terstruktur
DAMPAK
Jadwal proyek molor dari rencana
Anggaran membengkak melebihi estimasi
Kualitas hasil kerja tim dapat menurun
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 8/22

## Slide 9
RUANG LINGKUP PROYEK
Cara Mencegah Scope Creep
1
Definisikan ruang lingkup secara jelas & rinci sejak awal (scope statement & WBS)
2
Terapkan proses change control formal untuk setiap permintaan perubahan
3
Libatkan stakeholder kunci saat menyepakati ruang lingkup
4
Pantau dan komunikasikan progres secara berkala kepada stakeholder
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 9/22

## Slide 10
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Apa Itu Work Breakdown Structure (WBS)?
“Dekomposisi hierarkis dari total ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek.”
WBS memecah proyek besar menjadi bagian-bagian pekerjaan (work package) yang lebih kecil, terkelola, dan mudah diestimasi.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 10/22

## Slide 11
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Karakteristik WBS yang Baik
100% Rule
WBS harus mencakup 100% pekerjaan yang didefinisikan dalam ruang lingkup — tidak lebih, tidak kurang
Deliverable-Oriented
Setiap elemen WBS berfokus pada hasil kerja (deliverable), bukan aktivitas
Mutually Exclusive
Tidak ada tumpang tindih pekerjaan antar elemen WBS
Level Terkecil Terukur
Work package pada level terbawah cukup kecil untuk diestimasi waktu & biayanya
1
2
3
4
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 11/22

## Slide 12
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Struktur Hierarki WBS
Level 1
Proyek
Level 2
Deliverable 1
Level 2
Deliverable 2
Level 2
Deliverable 3
Work
Package 1
Work
Package 2
Work
Package 3
Level 3 (Work Package) adalah level terkecil yang cukup detail untuk diestimasi waktu, biaya, dan sumber dayanya.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 12/22

## Slide 13
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Langkah Menyusun WBS (Top-Down Decomposition)
1
Tetapkan
Tujuan Proyek
2
Identifikasi
Deliverable Utama
3
Pecah Menjadi
Sub-Deliverable
4
Uraikan hingga
Work Package
Proses berhenti ketika work package sudah cukup kecil untuk diestimasi waktu, biaya, dan penanggung jawabnya secara akurat.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 13/22

## Slide 14
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Contoh WBS: Aplikasi Mobile Kampus
1. Perencanaan
1.1 Analisis kebutuhan
1.2 Penyusunan proposal
2. Desain
2.1 Desain UI/UX
2.2 Desain database
3. Pengembangan
3.1 Modul login & profil
3.2 Modul akademik
4. Pengujian & Rilis
4.1 Uji fungsional
4.2 Peluncuran aplikasi
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 14/22

## Slide 15
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
WBS Dictionary: Melengkapi Setiap Elemen WBS
Dokumen pendukung yang menjelaskan detail setiap elemen WBS — bukan hanya nama pekerjaan, tapi juga rincian pelaksanaannya.
Deskripsi pekerjaan dan kriteria penerimaan (acceptance criteria)
Estimasi durasi, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan
Penanggung jawab (person in charge) untuk setiap work package
Dependensi terhadap elemen WBS lainnya
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 15/22

## Slide 16
STUDI KASUS
Sistem Reservasi Ruang Kelas Online
STUDI KASUS
Fakultas ingin membangun sistem reservasi ruang kelas online agar dosen dan mahasiswa dapat memesan ruang untuk kegiatan tambahan di luar jadwal reguler. Sistem harus terintegrasi dengan data jadwal kuliah yang sudah ada dan menyediakan notifikasi persetujuan dari petugas ruangan.
Tentukan ruang lingkup proyek ini dan susun WBS hingga level work package.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 16/22

## Slide 17
STUDI KASUS
Diskusi: Susun WBS untuk Studi Kasus
Tentukan minimal 3 deliverable utama (Level 2) untuk proyek ini
Uraikan masing-masing deliverable menjadi work package (Level 3)
Diskusikan: bagian mana yang berpotensi menimbulkan scope creep?
Diskusikan dalam kelompok kecil (±5 menit), lalu sampaikan hasilnya secara singkat
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 17/22

## Slide 18
RANGKUMAN
Poin-Poin Penting
✓
Ruang lingkup proyek mendefinisikan batas pekerjaan — apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek
✓
Scope creep dapat dicegah dengan definisi ruang lingkup yang jelas dan proses change control yang formal
✓
WBS memecah proyek menjadi work package yang terkelola melalui dekomposisi top-down
✓
WBS yang baik memenuhi 100% Rule dan berorientasi pada deliverable
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 18/22

## Slide 19
SESI PERKULIAHAN
Rencana Kegiatan Pertemuan Ini
±60'
Ceramah & Diskusi Konsep
Penjelasan ruang lingkup proyek, scope creep, dan WBS, disertai tanya jawab
±30'
Studi Kasus & Diskusi Kelompok
Menyusun WBS untuk studi kasus sistem reservasi ruang kelas online
±10'
Refleksi & Penutup
Rangkuman materi dan penjelasan Tugas Individu 3
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 19/22

## Slide 20
PENUTUP
Referensi
1
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition. PMI, 2021.
2
Schwalbe, K. Information Technology Project Management. Cengage Learning.
3
Project Management Institute. Practice Standard for Work Breakdown Structures, 3rd Edition. PMI.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 21/22

## Slide 21
Terima Kasih
Pertanyaan & Diskusi
Pertemuan berikutnya: Manajemen Waktu dan Penjadwalan Proyek (Gantt Chart)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 4 • 22/22